在线语料库平台
模块化开发文档与 Codex 引导词

本地开发优先｜语料样本驱动｜一步一测｜测试通过后再上线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标系统 | 支持 AntConc / ParaConc / CQPweb 主要功能的在线语料库检索、加工与分析平台 |
| 开发策略 | 先本地完整开发和测试，再考虑云服务器部署、域名、备案和学院官网挂入口 |
| 语料策略 | 提供原文、已对齐、已标注等多类型语料，由系统自动分类、生成清单，再人工确认 |
| 质量策略 | 模块化开发；每个模块有自动测试、人工测试、验收标准和 Git 提交点 |
| 上线策略 | 学校不给子域名时，未来采用独立域名/服务器；学院官网只挂入口链接 |

0. 核心开发原则

本项目不能一次性交给 Codex “全量开发”。必须采用模块化、样本驱动和逐步验收的方式推进。每一步只做一个模块，测试通过后再进入下一模块。

Codex 只能按当前模块开发，不得顺手实现后续模块。

所有新增功能必须配套自动测试和人工测试步骤。

语料库完整文件不得进入 Git，不得上传到公开仓库。

PostgreSQL 只保存用户、权限、语料元数据、任务状态、日志等结构化数据；语料全文、索引、词频、KWIC position index、N-gram 等保存为文件型索引。

后台加工必须异步排队，禁止用户上传后同步阻塞页面。

教师语料只能在线检索，不能批量导出；用户自建语料可导出自己的检索结果。

每个阶段结束必须执行：自动测试、人工测试、权限测试、Git commit。

0.1 每个模块的验收门槛

| 门槛 | 要求 |
| --- | --- |
| 能启动 | docker compose 本地环境启动成功，页面可访问。 |
| 能迁移 | Django migration 正常执行，无临时表结构。 |
| 能测试 | pytest / Django test 通过，包含正常输入、异常输入和权限测试。 |
| 能人工验证 | README 或模块说明中提供明确操作步骤。 |
| 能回退 | 完成后独立 Git commit，出现问题可以回滚。 |
| 不污染数据 | 老师完整语料、用户上传、加工结果、导出结果不进入 Git。 |

1. 总体架构

1.1 本地开发架构

本地开发环境：

- Django + Django Templates + Bootstrap

- PostgreSQL Docker 容器

- Redis Docker 容器

- Celery Worker

- 本地 DATA_ROOT 保存语料原文、加工结果和索引

- 不使用 SQLite，避免上线迁移行为不一致

1.2 未来上线架构

未来生产环境：

- 云服务器：Django / Nginx / Gunicorn / Celery / 自建 Redis / 文件型语料索引

- 云 PostgreSQL：用户、权限、语料元数据、任务状态、日志、反馈

- 对象存储：PostgreSQL dump、教师语料、用户上传、processed/index 定期备份

- 学院官网：仅挂平台入口链接，不要求搜索引擎收录

1.3 推荐项目目录

corpus-platform/

├── backend/

│   ├── manage.py

│   ├── config/

│   │   ├── settings/base.py

│   │   ├── settings/local.py

│   │   ├── settings/production.py

│   │   ├── urls.py

│   │   └── celery.py

│   ├── apps/

│   │   ├── accounts/

│   │   ├── corpora/

│   │   ├── corpus_intake/

│   │   ├── processing/

│   │   ├── search/

│   │   ├── parallel/

│   │   ├── statistics/

│   │   ├── exports/

│   │   ├── audit/

│   │   └── feedback/

│   └── templates/

├── data/

│   ├── inbox/                 # 临时放入老师提供的语料，等待分类

│   ├── demo/                  # 极小样本，可用于自动测试

│   ├── dev_sample/            # 本地开发样本，不进 Git

│   ├── teacher_private/       # 完整教师语料，不进 Git

│   ├── user_uploads/

│   ├── processed/

│   ├── indexes/

│   └── exports/

├── tests/

│   ├── fixtures/

│   └── expected/

├── docs/

├── docker-compose.local.yml

├── docker-compose.prod.yml

├── .env.local.example

├── .env.prod.example

└── README.md

2. 语料自动分类与样本管理模块

本模块是第一批必须开发的模块。你会把老师提供的多类型语料放入 data/inbox/，系统负责扫描、识别类型、生成 manifest 报告，但不能擅自删除、改名或移动原文件。分类结果必须允许人工确认。

2.1 需要识别的语料类型

| 类型 | 典型特征 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| raw_zh | 中文原文 txt，无明显词性标注，包含中文标题、日期、正文段落 | 中文单语 KWIC、词频、N-gram、Collocate |
| raw_en | 英文原文 txt，无明显 POS 标注，含英文标题、日期、正文 | 英文单语 KWIC、lemma、POS、词频 |
| aligned_tsv | 每行中文<TAB>英文，或列名 zh/en | ParaConc 句对检索 |
| paired_raw_zh_en | 中文原文与英文原文独立文件，文件名相似或属于同一目录 | 自动对齐输入 |
| tagged_zh | 形如 词/pos，例如 发展/vn、朋友/n | 中文 POS 查询、CQPweb 条件检索 |
| tagged_en | 形如 token_POS，例如 development_NN1 | 英文 POS 查询、lemma/POS 检索 |
| xml_like | 含 <head>、<p>、<s n="..."> 等标签 | 保留文档结构、句子编号和段落编号 |
| unknown | 无法判断或混合格式 | 列入人工确认清单 |

2.2 分类输出文件

data/manifests/corpus_manifest.csv

字段建议：

- file_id

- original_path

- filename

- size_bytes

- encoding

- detected_language

- detected_type

- confidence

- probable_pair_id

- stage_or_period

- author

- title_guess

- date_guess

- notes

- status: pending_review / confirmed / ignored

2.3 模块验收标准

扫描 data/inbox/ 后生成 corpus_manifest.csv 和 corpus_manifest.json。

能够识别中文原文、英文原文、已对齐 TSV、中文标注、英文标注、XML-like 标签文件。

无法识别的文件进入 unknown，不得强行归类。

识别过程只读，不修改原始文件。

提供页面或管理命令让管理员确认分类结果。

生成分类摘要：各类型文件数量、总大小、疑似中英配对数量、未知文件数量。

2.4 Codex 引导词：语料自动分类模块

当前阶段：语料自动分类与 manifest 生成模块。

请只实现 corpus_intake 模块，不要实现检索、用户上传、KWIC 或 UI 美化。

目标：

1. 扫描 data/inbox/ 下的 txt/tsv 文件；

2. 自动识别 raw_zh、raw_en、aligned_tsv、paired_raw_zh_en、tagged_zh、tagged_en、xml_like、unknown；

3. 生成 data/manifests/corpus_manifest.csv 和 corpus_manifest.json；

4. 不修改、不删除、不移动原始文件；

5. 提供 Django management command：python manage.py scan_corpus_inbox；

6. 提供 tests，使用 tests/fixtures/corpus_intake 下的极小样本测试分类结果。

代码要求：

- 分类逻辑写在 apps/corpus_intake/classifiers.py；

- 文件扫描写在 apps/corpus_intake/scanner.py；

- manifest 写入写在 apps/corpus_intake/manifest.py；

- 不允许把分类逻辑写在 view 或 management command 里。

完成后输出：修改文件、测试命令、人工验证步骤、未完成事项。

3. 用户、权限与审核模块

先做用户系统，再做语料检索。权限是教师语料保护的基础，不能后补。

| 角色 | 说明 | 核心限制 |
| --- | --- | --- |
| test | 公开测试账号 | 只能访问 demo 语料；禁止上传；禁止导出教师语料 |
| junior | 初级用户 | 访问初级授权语料；默认个人上传额度 30MB |
| middle | 中级用户 | 访问初级+中级授权语料；可申请扩容 |
| advanced | 高级用户 | 访问更多授权语料；更高检索额度 |
| admin | 管理员/老师 | 审核用户、管理语料、查看日志、处理反馈 |

3.1 Codex 引导词：用户系统

当前阶段：用户系统与审核模块。

只实现 accounts 模块，不实现语料检索。

功能要求：

1. 用户角色：test、junior、middle、advanced、admin；

2. 正式用户提交申请，字段包括姓名、单位、邮箱、申请等级、使用目的、申请理由；

3. 申请状态：pending、approved、rejected、disabled；

4. 未审核用户不能进入工作台；

5. 管理员可以通过后台审核、拒绝、调整等级、禁用用户；

6. 内置 test_user 和 admin 的 seed 命令；

7. 权限校验必须在后端实现。

测试要求：

- pending 用户不能登录工作台；

- approved 用户能登录；

- disabled 用户不能登录；

- test_user 只能访问 demo 范围；

- 普通用户不能访问管理员页面。

4. 语料库管理与 Corpus Documentation 模块

本模块不做检索，只做语料库登记、权限、文档信息和状态管理。

| 对象 | 字段重点 |
| --- | --- |
| Corpus | name、source_type、corpus_type、language、owner、access_level、status、stage、description |
| CorpusFile | original_filename、stored_path、detected_type、size、encoding、status |
| CorpusDocumentation | 文件数、段落数、句子数、token 数、type 数、分词工具、处理时间、版权说明 |
| ProcessingTask | task_type、status、progress、error_message、started_at、finished_at |

4.1 Codex 引导词：语料库管理模块

当前阶段：语料库管理与 Corpus Documentation。

功能要求：

1. 管理员可基于 manifest 创建教师语料库、demo 语料库；

2. 用户可创建个人语料库条目，但本阶段不实现上传加工；

3. 语料库状态包括 created、pending_processing、processing、ready、failed、disabled；

4. 不同角色看到不同语料库；

5. 提供 Corpus Documentation 页面，显示元数据和统计信息占位。

测试要求：

- test_user 只能看到 demo corpus；

- junior 看不到 advanced corpus；

- 用户 A 看不到用户 B 的私有 corpus；

- admin 能看到全部 corpus。

5. 语料加工流水线模块

本模块负责把已确认分类的语料加工成统一内部格式。它是 KWIC、ParaConc、AntConc 统计和 CQPweb 查询的底座。

5.1 加工输出标准

每个 corpus 处理后生成：

data/processed/<corpus_id>/

├── meta.json

├── documents.jsonl

├── paragraphs.jsonl

├── sentences.jsonl

├── tokens.jsonl

├── parallel_pairs.jsonl

├── documentation.json

└── processing_report.json

data/indexes/<corpus_id>/

├── kwic_index.sqlite 或 kwic_index.jsonl

├── token_position_index

├── word_frequency.json

├── ngram_frequency.json

├── collocate_cache.json

├── concordance_plot.json

└── wordcloud_terms.json

5.2 导入器设计

| 导入器 | 职责 |
| --- | --- |
| RawMonoTxtImporter | 导入中文/英文原文 txt，切段、切句、分词 |
| AlignedTsvImporter | 导入 zh<TAB>en 的中英句对 |
| TaggedCorpusImporter | 解析 中文 word/POS 和英文 token_POS |
| XmlLikeImporter | 解析 <head>、<p>、<s n="..."> 等结构标签 |
| AutoAlignImporter | 导入中英文原文，自动切句、对齐、生成预览 |

5.3 Codex 引导词：语料加工流水线

当前阶段：语料加工流水线。

严格要求：

1. 不实现页面检索，只实现处理器和管理命令；

2. 处理任务必须可由 Celery 异步执行；

3. 原始文件只读，加工结果写入 DATA_ROOT/processed 和 DATA_ROOT/indexes；

4. PostgreSQL 只保存 Corpus、CorpusFile、ProcessingTask 和 documentation 元数据；

5. 不把全文 token 全量写入 PostgreSQL。

实现：

- RawMonoTxtImporter

- AlignedTsvImporter

- TaggedCorpusImporter

- XmlLikeImporter

- AutoAlignImporter 的基础版本

测试：

- 中文原文句子数正确；

- 英文原文 token 数正确；

- TSV 句对数量正确；

- tagged 中文解析 token/POS 正确；

- tagged 英文解析 token/POS 正确；

- 处理失败能写 error_message。

6. KWIC 与 L/R 排序模块

这是 AntConc 风格功能的第一核心。先做 KWIC，再做 L1/L2/L3/R1/R2/R3 排序。

| 功能 | 验收标准 |
| --- | --- |
| KWIC | 关键词居中显示，左右上下文可设置，命中词高亮，结果分页 |
| 短语检索 | 支持英文短语、中文短语检索 |
| L/R 排序 | 支持 L1、L2、L3、R1、R2、R3 排序，空值排后 |
| 权限 | 教师语料只能在线查看，不能批量导出 |

6.1 Codex 引导词：KWIC 检索

当前阶段：KWIC 检索模块。

目标：

1. 基于 data/indexes/<corpus_id>/ 的文件型索引实现 KWIC；

2. 支持中文、英文、短语检索；

3. 支持上下文窗口设置，默认左右 5 个 token；

4. 结果分页，默认 50 条，最大 100 条；

5. 支持关键词高亮；

6. 支持来源文件、句子编号、段落编号显示；

7. 不实现 Wordcloud、Collocate、Keyword 等扩展功能。

测试：

- tests/expected 中的中文、英文 KWIC 黄金答案必须通过；

- 无结果时页面正常显示；

- 非授权 corpus 返回 403；

- 教师语料导出接口不可用。

6.2 Codex 引导词：L/R 排序

当前阶段：L1/L2/L3/R1/R2/R3 排序。

只在已有 KWIC 基础上增加排序，不改动语料加工结构。

要求：

1. 每条 KWIC 结果生成 L3、L2、L1、keyword、R1、R2、R3；

2. 支持 sort_by=L1/L2/L3/R1/R2/R3；

3. 空值排在最后；

4. 英文排序忽略大小写；

5. 中文排序不报错。

测试：

- 每一种排序方式都有 expected 测试；

- 排序不改变结果总数；

- 分页与排序同时生效。

7. ParaConc 平行语料模块

本模块实现中文查英文、英文查中文、句对/段落对齐显示和双语条件搜索。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 中文查英文 | 中文命中句或段落左侧显示，对应英文右侧显示 |
| 英文查中文 | 英文命中句或段落左侧/右侧可切换，对应中文显示 |
| 双语 AND | 中文包含 A 且英文包含 B |
| 双语 NOT | 中文包含 A 但英文不包含 B |
| 对齐单位 | sentence / paragraph |
| 自动对齐预览 | 自动对齐结果先生成预览，用户确认后入库 |

7.1 Codex 引导词：ParaConc 核心功能

当前阶段：ParaConc 平行语料检索。

要求：

1. 支持中文查英文；

2. 支持英文查中文；

3. 支持 sentence 和 paragraph 两种 alignment_unit；

4. 支持 zh_contains、en_contains、zh_not_contains、en_not_contains 条件；

5. 结果分页，关键词高亮；

6. 用户自建语料可导出，教师语料禁止批量导出。

测试：

- 中文查询返回正确英文；

- 英文查询返回正确中文；

- 双语 AND / NOT 条件正确；

- 句对顺序不乱；

- 非授权访问返回 403。

8. AntConc 扩展分析模块

本模块在 KWIC 主干稳定后逐个实现。不要一次性开发所有扩展功能。

| 子模块 | 开发顺序 | 测试重点 |
| --- | --- | --- |
| Word List | 1 | 词频、type/token、停用词、排序 |
| N-gram / Cluster | 2 | 2-gram/3-gram、最小频次、排序 |
| Collocate | 3 | 窗口 -5 到 +5、频次、排序 |
| Keyword | 4 | 目标语料 vs 参照语料、基础显著性、Log-likelihood/Chi-square 预留 |
| Concordance Plot | 5 | 关键词在文档中的位置分布 |
| Wordcloud | 6 | 基于词频表生成，支持停用词和最小频次 |

8.1 Codex 引导词：AntConc 扩展模块通用模板

当前阶段：AntConc 扩展功能【填写子模块名】。

严格限制：

1. 只实现当前子模块；

2. 结果必须优先来自预计算文件，不允许每次页面请求全量重算；

3. 结果必须支持分页或 topN；

4. 必须有 tests/expected 黄金答案；

5. 页面展示以正确为先，不做复杂 UI 美化。

完成后输出：

- 新增文件；

- 新增测试；

- 手工对照 AntConc 的步骤；

- 当前子模块与 AntConc 差异说明。

9. CQPweb 风格复杂查询模块

复杂查询必须单独实现 query parser 和 query engine，不能写在 view 函数里。这是防止屎山的关键模块。

| 查询类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 精确词 | development |
| 短语 | "high quality" |
| 通配符 | develop*、?tion |
| 开头/结尾 | starts_with=develop、ends_with=tion |
| 包含 | contains=quality |
| 词性 | word=发展 pos=vn；token=development pos=NN1 |
| lemma | lemma=develop |

9.1 Codex 引导词：CQPweb 查询模块

当前阶段：CQPweb 风格复杂查询。

要求：

1. 新建 search/query_parser.py、search/query_engine.py、search/filters.py；

2. 支持精确词、短语、通配符、starts_with、ends_with、contains；

3. 支持 POS 查询和 lemma 查询；

4. 非法查询必须返回清晰错误提示，不允许后端崩溃；

5. 查询结果复用 KWIC 渲染和分页机制；

6. 不允许把 parser 写进 view。

测试：

- 每一种查询类型都有测试；

- 非法表达式有错误提示；

- 权限校验仍然生效；

- 与普通 KWIC 的结果一致性可解释。

10. 用户上传、导出与安全模块

本模块控制用户自建语料、教师语料保护和导出边界。

| 功能 | 规则 |
| --- | --- |
| 用户上传 | 只允许 txt，默认总额度 30MB，扩容需管理员审批 |
| 任务排队 | 每用户同时最多 1 个 ProcessingTask |
| 用户语料导出 | 允许导出自己的检索结果 |
| 教师语料导出 | 禁止批量导出，只允许在线分页查看 |
| 水印 | 教师语料检索页显示用户名、时间、用途提示 |
| 日志 | 记录登录、检索、上传、导出、管理员操作 |

10.1 Codex 引导词：上传与安全

当前阶段：用户上传、导出限制与安全审计。

要求：

1. 用户只能上传 txt；

2. 默认总额度 30MB；

3. test_user 禁止上传；

4. 上传后创建 ProcessingTask，由 Celery 处理；

5. 用户只能访问自己的上传语料；

6. 用户自己的语料可以导出结果；

7. 教师语料禁止批量导出；

8. 教师语料页面显示水印；

9. 记录检索日志、导出日志、上传日志和管理员操作日志。

测试：

- 非 txt 被拒绝；

- 超额被拒绝；

- 用户 A 不能访问用户 B 语料；

- 教师语料导出接口返回 403；

- 用户自建语料导出正常。

11. UI 与人工验收模块

UI 美化放到功能稳定之后。目标是“使用方式接近 AntConc / ParaConc”，不是复制其界面。

| 页面 | 验收重点 |
| --- | --- |
| 首页/登录页 | 学院官网跳转后能清楚看到登录、申请、测试账号说明 |
| 工作台 | 教师授权语料库、我的语料库、上传、历史、反馈入口清楚 |
| KWIC 页面 | 关键词居中、左右上下文、排序按钮、分页清楚 |
| ParaConc 页面 | 中英句对并排、条件搜索清楚 |
| 统计页面 | Word List、N-gram、Collocate、Keyword、Plot、Wordcloud 分区 |
| Corpus Documentation | 元数据、文档信息、统计信息完整 |
| 管理员后台 | 用户审核、语料管理、日志、反馈可操作 |

11.1 人工验收流程

运行 load_demo_corpora，导入 demo 样本。

登录 test_user，确认只能看到 demo 语料库。

登录 junior/middle/advanced，确认权限分级生效。

在 KWIC 页面搜索中文和英文关键词，对照 AntConc。

测试 L1/L2/L3/R1/R2/R3 排序。

在 ParaConc 页面测试中文查英文、英文查中文。

测试 Word List、N-gram、Collocate、Wordcloud 是否与样本预期一致。

测试用户上传 txt，等待 processing → ready。

测试教师语料不能导出，用户自建语料可以导出。

检查检索日志、水印、反馈 Bug 页面。

12. 上线前准备模块

当前阶段先本地开发。上线前只需要预留部署能力，不急着买服务器。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 本地环境 | Docker Compose 启动 Django、PostgreSQL、Redis、Celery |
| 生产环境 | 预留 docker-compose.prod.yml，连接云 PostgreSQL，自建 Redis |
| 域名/备案 | 学校不给子域名时，未来独立域名；学院官网只挂入口链接 |
| 搜索引擎 | 不需要 SEO，不提交百度/Google |
| robots.txt | 禁止抓取 admin、dashboard、corpus、search、results、exports、api |
| 备份 | 提供 PostgreSQL dump 和 data 目录备份脚本 |

12.1 Codex 引导词：部署预留

当前阶段：部署预留与文档。

要求：

1. 提供 docker-compose.local.yml；

2. 提供 docker-compose.prod.yml；

3. 所有配置通过 .env 管理；

4. 本地 PostgreSQL 使用 Docker；

5. 生产 PostgreSQL 使用云托管连接；

6. Redis 本地和生产均可自建；

7. 提供 Nginx 配置模板；

8. 提供 deploy.md；

9. 提供 backup_db.sh、backup_data.sh、restore_db.sh；

10. 提供 robots.txt，禁止搜索引擎抓取私有页面。

注意：当前不需要真正上线，也不需要 SEO。

13. 总控 Codex 引导词

下面这段是每次开始新模块时可以复制给 Codex 的总控约束。

你是本项目的开发执行者。项目目标是开发一个本地优先、未来可上线的在线语料库检索与分析平台，功能参考 AntConc、ParaConc 和 CQPweb。必须严格按模块开发，禁止一次性开发全平台。

总规则：

1. 当前只实现我指定的模块，不得实现后续模块。

2. 不允许大规模重构既有代码，除非先说明原因并获得确认。

3. 所有业务逻辑必须放在 service/parser/processor/query_engine 中，不要堆在 views.py。

4. PostgreSQL 只保存用户、权限、语料库元数据、任务状态、日志、反馈等结构化数据。

5. 语料全文、token 索引、KWIC position index、N-gram、Collocate、Wordcloud 等大规模数据保存为文件型索引。

6. 用户上传和语料加工必须异步排队，不能同步阻塞页面。

7. 所有权限校验必须在后端实现，不能只靠前端隐藏按钮。

8. 教师语料只能在线检索，禁止批量导出。

9. 用户只能访问自己的上传语料。

10. 老师完整语料、用户上传文件、processed/index/export 目录不得进入 Git。

11. 每个模块必须提供自动测试、人工测试步骤和 README 更新。

12. 完成后必须说明修改文件、运行测试命令、人工验证步骤、风险和下一步建议。

当前模块：{填写模块名称}

输入样本：{填写样本路径}

验收标准：{填写本阶段验收标准}

14. 防屎山检查清单

| 风险信号 | 处理方式 |
| --- | --- |
| views.py 几百行 | 拆成 service / query_engine / processor |
| 所有 token 进 PostgreSQL | 改为文件型索引，数据库只存元数据 |
| 上传后页面卡住 | 改为 Celery 异步任务 |
| 权限只靠前端隐藏 | 后端接口必须校验 |
| 没有 tests/fixtures 和 expected | 先补样本和黄金答案 |
| 代码一次改很多模块 | 回滚，拆模块重做 |
| 没有 ProcessingTask 状态 | 补 pending/running/success/failed/error_message |
| 教师语料可直接下载 | 立即封禁下载接口并加后端权限 |

15. 建议开发顺序总览

| 阶段 | 模块 | 是否进入下一步的条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 项目骨架、本地 Docker | 本地能启动，PostgreSQL/Redis/Celery 正常 |
| 1 | 语料自动分类 manifest | 能分类老师样本并生成人工确认清单 |
| 2 | 用户与审核 | 角色、申请、审核、禁用测试通过 |
| 3 | 语料库管理与 documentation | 不同角色看到不同语料库 |
| 4 | 语料加工流水线 | raw/tagged/parallel 样本处理成功 |
| 5 | KWIC | 中文/英文 KWIC 黄金答案通过 |
| 6 | L/R 排序 | L1/L2/L3/R1/R2/R3 排序通过 |
| 7 | ParaConc | 中英互查、双语条件、句对展示通过 |
| 8 | 用户上传 | 上传、排队、ready、权限隔离通过 |
| 9 | AntConc 扩展 | Word List、N-gram、Collocate、Keyword、Plot、Wordcloud 分步通过 |
| 10 | CQPweb 查询 | query parser 与复杂条件测试通过 |
| 11 | 安全、日志、水印、导出 | 教师语料不可导出，日志完整 |
| 12 | UI 与部署文档 | 人工验收接近 AntConc/ParaConc 使用体验 |